## Slide 1
CHECKPOINT SEMANA 2
Projeto MDM Supply Chain · Dias 8-14 · 28.6% Completo

## Slide 2
📊 PROGRESSO GERAL — DIAS 1-14
✅ SEMANA 1 (Dias 1-7): COMPLETA
• Setup ambiente + Geração dados
• Duplicatas: R$ 18,2M economia
• Completude: R$ 2,5M economia
• Dashboard Excel + Checkpoint
✅ SEMANA 2 (Dias 8-14): COMPLETA
• SQL: 20 queries (básicas + avançadas)
• Padronização: R$ 27k
• Fornecedores: R$ 73k
• Movimentações: R$ 50k
• Acuracidade: R$ 17,9M
• Power BI Dashboard
📊 PROGRESSO: 14 de 49 dias (28,6%)
⏱️ VELOCIDADE: 100% (no cronograma)
🏆 QUALIDADE: Sem refações

## Slide 3
💰 IMPACTO FINANCEIRO CONSOLIDADO
ECONOMIA DIRETA MAPEADA:
🥇 Duplicatas (Dia 3): R$ 18.200.000/ano
95.5% base duplicada → 0%
🥈 Acuracidade (Dia 12): R$ 17.948.065/ano
Shrinkage 0,89% controlado
🥉 Completude (Dia 4): R$ 2.500.000/ano
Score 93% → 95%+
📝 Padronização (Dia 9): R$ 27.000/ano
🏢 Fornecedores (Dia 10): R$ 73.000/ano
📦 Movimentações (Dia 11): R$ 50.000/ano
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
TOTAL: R$ 38.798.065/ano (2,15% estoque)
+ RISCO FISCAL: R$ 5-10M (NCMs vazios)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

## Slide 4
🎯 DESTAQUES TÉCNICOS — SEMANA 2
DIA 8: SQL AVANÇADO ⭐⭐⭐⭐⭐
• 20 queries (10 básicas + 10 avançadas)
• Window Functions: ROW_NUMBER + PARTITION BY
• CTEs complexos para Curva ABC
• Score qualidade em SQL puro
DIA 12: ACURACIDADE ⭐⭐⭐⭐⭐
• Simulação físico × sistema (3.300 materiais)
• Score 99,11% (meta: >95%) ✅
• Shrinkage 0,89% (benchmark: 1-3%) ✅
• 74 materiais críticos identificados
DIA 13: POWER BI ⭐⭐⭐⭐
• Dashboard 2 páginas interativas
• 10 medidas DAX + 6 colunas calculadas
• Filtros dinâmicos (categoria/status/fornecedor)
• HTML exportado + 2 PNGs

## Slide 5
🎓 SKILLS DEMONSTRADAS — SEMANA 2
SQL AVANÇADO:
✅ Window Functions (ROW_NUMBER, RANK, PARTITION BY)
✅ CTEs (Common Table Expressions)
✅ Subqueries complexas
✅ CASE WHEN lógica condicional
ANÁLISE DE DADOS:
✅ Padronização textos (regex, string manipulation)
✅ Curva ABC fornecedores (Pareto 80/20)
✅ Análise temporal (dias sem movimento)
✅ Simulação acuracidade (físico vs sistema)
✅ Score ponderado (10 critérios)
VISUALIZAÇÃO:
✅ Power BI (DAX, modelagem, interatividade)
✅ 8 dashboards Python (matplotlib + seaborn)
✅ KPIs executivos (cartões, gauges)

## Slide 6
📁 ENTREGAS — SEMANA 2
SCRIPTS PYTHON: 4 arquivos
├─ 03_padronizacao.py
├─ 04_analise_fornecedores.py
├─ 05_analise_movimentacoes.py
└─ 06_analise_acuracidade.py
SQL: 2 arquivos (20 queries totais)
├─ 01_queries_basicas.sql
└─ 02_queries_avancadas.sql
VISUALIZAÇÕES: 6 arquivos PNG
├─ Dias 9-12: 4 dashboards Python
└─ Dia 13: 2 páginas Power BI
CSVs PROCESSADOS: 4 arquivos
DOCUMENTAÇÃO: 2 guias completos
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
TOTAL: 18 arquivos profissionais

## Slide 7
📊 MÉTRICAS DE QUALIDADE ALCANÇADAS
DUPLICATAS:
✅ 525 grupos identificados → 0% após consolidação
✅ 95,5% base afetada
COMPLETUDE:
✅ Score: 93,41% → Meta 95%+ em 90 dias
✅ 1.236 violações priorizadas
PADRONIZAÇÃO:
✅ 7.281 inconsistências corrigidas
✅ 12 grupos categóricos normalizados
ACURACIDADE:
✅ 99,11% acuracidade (meta: >95%) ⭐
✅ Shrinkage: 0,89% (benchmark: 1-3%) ⭐
✅ 54,7% materiais classe A (±2%)
FORNECEDORES:
✅ 9 fornecedores analisados (Curva ABC)
✅ 20% materiais sem fornecedor identificados

## Slide 8
💡 LIÇÕES APRENDIDAS — SEMANA 2
✅ ACERTOS:
• Window Functions SQL = skill #1 MDM
• Acuracidade 99% superou expectativas
• Power BI Dashboard interativo funcional
• Críticas podcast → ajustes narrativa
⚠️ DESAFIOS SUPERADOS:
• Dia 11: Erro data referência (2024→2026)
• Dia 12: KeyError coluna faltante
• Ambos corrigidos em <5 minutos
🎯 MELHORIAS APLICADAS:
• Narrativa: Foco risco fiscal (R$ 5-10M)
• Impacto: R$ 38,8M (não R$ 85k!)
• Governança: Modelo automatizado (SLA 5min)
• Tom: Executivo vs pessoal separados
📈 RESULTADO:
Portfolio "bom" → "excepcional" ✅

## Slide 9
💰 ROI DO PROJETO
INVESTIMENTO:
• 49 dias × 1 FTE júnior
• Custo estimado: ~R$ 30.000
RETORNO ANO 1:
• Economia direta: R$ 38.798.065
• Risco fiscal evitado: R$ 5-10.000.000
• TOTAL: R$ 43-48 milhões
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ROI: 12.900% - 160.000%
PAYBACK: < 90 dias
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
IMPACTO POR DIA:
R$ 38,8M / 365 dias = R$ 106.267/dia
IMPACTO POR HORA PROJETO:
R$ 38,8M / (49 dias × 8h) = R$ 98.975/hora

## Slide 10
🎯 PRÓXIMOS PASSOS — SEMANA 3
DIAS 15-21: ANÁLISES AVANÇADAS
Dia 15: Análise de Categorização
• Hierarquias categóricas
• Cross-category duplicatas
Dia 16: Análise de Preços (Outliers)
• Detecção preços anormais
• Comparação mercado
Dia 17: Análise de Sazonalidade
• Padrões temporais consumo
• Forecast demanda
Dia 18-19: Implementação Correções
• Scripts automatização correções
• Workflow de governança
Dia 20: Testes Validação
• QA scripts criados
• Validação integridade
Dia 21: Checkpoint Semana 3

## Slide 11
🎯 OBJETIVOS — SEMANA 3
META PROGRESSO: 42,9% (21 de 49 dias)
ENTREGAS ESPERADAS:
✅ 4 análises complementares
✅ Scripts automatização (governança)
✅ Workflow de correções
✅ Testes validação QA
✅ Checkpoint Semana 3 (PPT)
SKILLS FOCO:
✅ Análises estatísticas avançadas
✅ Detecção outliers (Z-score, IQR)
✅ Séries temporais básicas
✅ Automação workflows
✅ Test-driven development (TDD)
ECONOMIA ADICIONAL ESPERADA:
✅ R$ 5-10k adicional (refinamentos)
TOTAL ACUMULADO SEMANA 3:
R$ 38,8M → R$ 38,9M