## Slide 1
APRESENTAÇÃO EXECUTIVA
Projeto MDM
Supply Chain
Resultados, ROI e Plano de Ação
BASE
3.300 materiais · R$ 1,83B em estoque
PERÍODO
Janeiro – Março 2026 · 31 dias de projeto
EQUIPE
Master Data Owner · Supply Chain · Fiscal
R$ 45,5M
SAVINGS /ANO
IDENTIFICADOS
ROI
54.743%
Payback < 1 mês
Score QA
97%
Validado por suite automatizada

## Slide 2
DIAGNÓSTICO
A Situação Antes do Projeto
788
NCMs inválidos
19% da base · risco fiscal em NF-e
660
Sem fornecedor
20% sem referência de compra
660
Sem estoque mínimo
20% sem ponto de reposição
299
Duplicatas ativas
9% com risco de compra dupla
809
Obsoletos ativos
32% parados > 365 dias
99
Preços zerados
R$ 439k em risco patrimonial
Impacto estimado sem ação corretiva: R$ 45,5M/ano em perdas por ineficiência, rupturas e risco fiscal

## Slide 3
METODOLOGIA
Abordagem em 4 Semanas
S1
Diagnóstico & Limpeza
Análise exploratória · categorização · limpeza de preços e duplicatas
R$ 18,1M
S2
Análise de Estoque
Curva ABC · estoque mínimo · mapeamento de fornecedores
R$ 20,7M
S3
Qualidade & Governança
Suite QA automatizada · 97% de score · validação estatística
R$ 6,7M
S4
Integração & Entrega
Dicionário 52 campos · 12 KPIs · 10 SLAs · pipeline 5 estágios
—

## Slide 4
RESULTADOS
KPIs de Qualidade — Antes vs. Agora
KPI
ANTES
AGORA
META
STATUS
Completude Geral
88%
100%
95%
✅
NCM Válido
61%
76%
100%
⚠️
Acuracidade de Preços
91%
97%
95%
✅
Categorias Padronizadas
74%
100%
100%
✅
Fornecedor Cadastrado
72%
80%
90%
⚠️
Score Ponderado
71/100
92,8/100
85
✅
* NCM e Fornecedor em plano de ação 90 dias — metas atingidas após implementação

## Slide 5
INOVAÇÃO DE PROCESSO
Pipeline Automatizado de Integração
ANTES — Processo Manual
✕ 45 min por cadastro (em média)
✕ Sem validação automática
✕ Erros só descobertos na auditoria
✕ NCM preenchido manualmente, sem TIPI
✕ Zero rastreabilidade de alterações
✕ Duplicatas não detectadas no ato
AGORA — Pipeline Automatizado
✓ 8 min por cadastro (–82% de tempo)
✓ 5 estágios de validação automática
✓ Erros detectados e bloqueados em tempo real
✓ NCM validado contra tabela TIPI
✓ Log completo de quem fez o quê e quando
✓ 299 duplicatas identificadas e sinalizadas
→
Resultado: 1.056 materiais AUTO-APROVADOS por sessão · 0,22 segundos de execução · Economia de 37 min por cadastro

## Slide 6
CASO DE NEGÓCIO
Retorno sobre Investimento
R$ 57k
Investimento total
do projeto
R$ 31,5M
Saving anual
(cenário realista 70%)
< 1 mês
Payback
(retorno do investimento)
R$ 113M
NPV em 5 anos
(taxa desconto 12%)
BREAKDOWN DAS ECONOMIAS IDENTIFICADAS
Eliminação de processos manuais
R$ 15.3M
Redução de rupturas de estoque
R$ 12.5M
Otimização de compras
R$ 8.2M
Categorização e relatórios
R$ 6.3M
Eliminação de duplicatas
R$ 2.8M
Correção de preços
R$ 0.4M
Total identificado: R$ 45,5M/ano · 2,5% do valor total de estoque de R$ 1,83B

## Slide 7
ANÁLISE DE RISCO
Cenários de Realização
CONSERVADOR
50% realização
R$ 22,4M
/ano
NPV 5 anos: R$ 80,6M
Payback: < 1m
Baixo engajamento das áreas
Implementação parcial
Gestão de mudança lenta
REALISTA
70% realização
R$ 31,5M
/ano
NPV 5 anos: R$ 113,4M
Payback: < 1m
Cronograma 90 dias cumprido
Áreas alinhadas
Treinamento concluído
RECOMENDADO
OTIMISTA
90% realização
R$ 40,2M
/ano
NPV 5 anos: R$ 144,9M
Payback: < 1m
Implementação acelerada
Alto engajamento da diretoria
Automação total
NPV positivo em todos os 3 cenários · Investimento se paga mesmo com apenas 10% de realização

## Slide 8
GESTÃO DE ESTOQUE
Curva ABC e Prioridade de Atenção
Curva A
323
materiais · 11% da base
Representa 80% do valor
Monitoramento diário
Nenhuma ruptura tolerada
Curva B
432
materiais · 15% da base
Representa 15% do valor
Monitoramento semanal
Reprogramação mensal
Curva C
2.246
materiais · 74% da base
Representa 5% do valor
Revisão mensal
Candidatos a inativação
SITUAÇÃO ATUAL DOS ESTOQUES
1.516
Normal
22
Em alerta
250
Abaixo mínimo
660
Sem mínimo
0
Zerado

## Slide 9
PRÓXIMOS PASSOS
Roadmap de Implementação — 90 Dias
FASE 1
Semanas 1–4
Saving potencial: R$ 11,5M/ano
Corrigir 99 preços zerados (1 dia)
Validar e bloquear 299 duplicatas
Ativar pipeline em produção
NCM curva A — 240 materiais
FASE 2
Semanas 5–10
Saving potencial: R$ 22,8M/ano
Definir estoque mínimo — 660 materiais
Cadastrar 660 fornecedores
Inativar 809 obsoletos (com gestores)
NCM curvas B e C
FASE 3
Semanas 11–13
Saving potencial: R$ 6,1M/ano
Dashboard KPIs em produção
Treinar toda a equipe
Revisão fiscal/CST bloqueados
Auditoria final — QA ≥ 97%
Total: 12 iniciativas · 340h de esforço · R$ 40,4M/ano endereçados · Prazo: 13 semanas

## Slide 10
GOVERNANÇA CONTÍNUA
Estrutura de Monitoramento Pós-Projeto
12 KPIs DE QUALIDADE
Completude geral
≥ 95%
Semanal
NCM válido
= 100%
Semanal
Acuracidade de preços
≥ 95%
Semanal
Fornecedor cadastrado
≥ 90%
Mensal
Estoque mínimo definido
≥ 90%
Mensal
Score ponderado
≥ 85
Mensal
10 SLAs OPERACIONAIS
Auto-aprovação
3 min
AUTOMÁTICO
Novo cadastro c/ alerta
4h
SUPERVISOR
Novo cadastro c/ erros
24h
MDO
Bloqueio de duplicata
2h
MDO — CRÍTICO
Correção de NCM
24h
FISCAL
Inativação de obsoleto
48h
GESTOR
Monitoramento automatizado via dashboard HTML · Alertas semanais por email para gestores

## Slide 11
RECOMENDAÇÕES
O que a Diretoria Precisa Aprovar
01
Aprovar o Roadmap 90 dias
Autorizar as 12 iniciativas de implementação com budget de R$ 57k já documentado. NPV de R$ 113M justifica aprovação imediata.
IMEDIATA
02
Designar responsáveis por área
Compras (fornecedores), Fiscal (NCM), Operações (obsoletos) e TI (pipeline). Cada área precisa de 1 ponto focal com dedicação de 4h/semana.
SEMANA 1
03
Autorizar acesso ao ERP para ajustes
Pipeline precisa de permissão de escrita para automatizar aprovações. Escopo limitado: cadastro e atualização de campos mapeados.
SEMANA 2
04
Definir meta de qualidade para 2026
Proposta: Score ponderado ≥ 92% mantido · NCM 100% em 90 dias · Duplicatas = 0. Revisão trimestral com KPIs automatizados.
Q2 2026

## Slide 12
Projeto MDM Supply Chain
Dados ruins custam.
Dados bons pagam.
Este projeto identificou R$ 45,5M em oportunidades dentro de uma base que
já existe na empresa. O investimento é R$ 57k. A decisão é simples.
18
scripts Python
automatizados
31
dias de projeto
(Dias 1–31)
3.300
materiais
analisados
97%
score de
qualidade QA
R$ 45,5M
savings
identificados
MDM Supply Chain Project · Março 2026