## Slide 1
CHECKPOINT
Semana 1 Completa
MDM Analytics — Projeto Supply Chain
7 Dias Concluídos
3.300 Materiais
R$ 18,2M Identificados
27 de Fevereiro de 2026 · Projeto MDM Analytics · 14,3% Concluído (7/49 dias)

## Slide 2
MDM Analytics · Checkpoint Semana 1 · Projeto Master Data Owner
2 / 9
🗓️ Progresso — Semana 1 (Dias 1–7)
O que foi executado e entregue
Dia 1
Setup do Ambiente
Python · Jupyter · estrutura de pastas
✓ CONCLUÍDO
Dia 2
Geração dos Dados
3.300 materiais · 3 tabelas CSV completas
✓ CONCLUÍDO
Dia 3
Análise de Duplicatas
R$ 18,2M identificados · 525 grupos
✓ CONCLUÍDO
Dia 4
Análise de Completude
Score médio 83,5% · 1.236 violações
✓ CONCLUÍDO
Dia 5
Análise Exploratória
11 seções · 10 gráficos · Curva ABC
✓ CONCLUÍDO
Dia 6
Dashboard Excel
Dashboard MDM · 4 abas · 3 gráficos
✓ CONCLUÍDO
Dia 7
Checkpoint Semana 1
Revisão · Consolidação · Planejamento
✓ CONCLUÍDO

## Slide 3
MDM Analytics · Checkpoint Semana 1 · Projeto Master Data Owner
3 / 9
📊 KPIs da Base de Dados Analisada
Resultados com dados reais do projeto
3.300
Total de Materiais
15 categorias
R$ 1,83B
Valor em Estoque
Total do cadastro
R$ 220,58
Preco Medio Unitario
Por material
8.321.714
Unidades em Estoque
Total almoxarifado
2.454
Materiais Ativos
74,4% do total
438
Materiais Bloqueados
13,3% do total
408
Materiais Inativos
12,4% do total
623
Sem NCM
18,9% sem preencher

## Slide 4
MDM Analytics · Checkpoint Semana 1 · Projeto Master Data Owner
4 / 9
🔴 Dia 3 — Analise de Duplicatas
Maior impacto financeiro identificado no projeto
R$ 18.205.944 / ano em economia potencial identificada
525 grupos de duplicatas · 95,5% do cadastro com alguma duplicata · Payback 2 meses
Rolamento Aluminio
23 codigos diferentes
R$ 35,7M em estoque
Economia: ~R$ 700k/ano
95,5% do Cadastro
3.151 materiais duplicados
525 descricoes repetidas
Apenas 149 itens unicos
Top Categoria
Embalagem: 245 dups (7,78%)
Escritorio: 244 (7,74%)
Lubrificante: 239 (7,58%)

## Slide 5
MDM Analytics · Checkpoint Semana 1 · Projeto Master Data Owner
5 / 9
📋 Dias 4 e 5 — Completude & Analise Exploratoria
Qualidade dos campos e insights avancados
DIA 4 — COMPLETUDE
Score Medio Geral
83,5%
Classe A (completos)
30,2% - 997 materiais
Violacoes obrigatorias
1.236 violacoes
Materiais campo vazio
1.116 (33,8%)
Custo anual
R$ 2,5M/ano
Campo critico
unidade_med (75,5%)
DIA 5 — ANALISE EXPLORATORIA
Curva ABC Classe A
359 itens = 80% do valor
Curva ABC Classe B
474 itens = 15% do valor
Curva ABC Classe C
2.467 itens = 5% do valor
Materiais parados
~8% sem movimentacao >1 ano
Outliers de preco
Anomalias detectadas (Z>3)
Graficos gerados
10 graficos profissionais

## Slide 6
MDM Analytics · Checkpoint Semana 1 · Projeto Master Data Owner
6 / 9
💰 Impacto Financeiro Consolidado — Semana 1
Economia potencial mapeada nos primeiros 7 dias
ECONOMIA TOTAL IDENTIFICADA:
R$ 20.706.624 / ano
Payback: menos de 2 meses
Fonte do Problema
Impacto Anual
% do Total
Prioridade
Duplicatas de cadastro
R$ 18.205.944
87,9%
URGENTE
Incompletude de campos
R$ 2.500.680
12,1%
ALTO
Materiais parados (capital)
Incluido acima
—
ALTO
Outliers de preco
Em avaliacao
—
MEDIO
Cada dia investido no projeto equivale a mapear em media R$ 2,9M em economia potencial

## Slide 7
MDM Analytics · Checkpoint Semana 1 · Projeto Master Data Owner
7 / 9
📁 Entregas da Semana 1
Arquivos produzidos e prontos para o portfolio
.py
01_identificar_duplicatas.py
Dia 3 - Analise duplicatas + R$ 18M
.py
02_completude.py
Dia 4 - Score de completude + impacto
.py
03_analise_exploratoria.py
Dia 5 - Curva ABC, outliers, parados
.ipynb
01_analise_exploratoria.ipynb
Dia 5 - Notebook Jupyter (10 graficos)
.xlsx
dashboard_mdm.xlsx
Dia 6 - Dashboard Excel (4 abas)
.png
01_duplicatas.png
Dia 3 - Dashboard visual duplicatas
.png
02_completude.png
Dia 4 - Dashboard visual completude
.png
curva_abc.png
Dia 5 - Grafico Pareto ABC
.csv
duplicatas.csv
Dia 3 - Lista priorizada para correcao
.csv
completude.csv
Dia 4 - Materiais com score completude

## Slide 8
MDM Analytics · Checkpoint Semana 1 · Projeto Master Data Owner
8 / 9
🏆 Habilidades Demonstradas — Semana 1
O que voce provou saber fazer — para o seu portfolio
Tecnicas
▸ Python + Pandas (3.300 registros reais)
▸ Matplotlib (8+ graficos profissionais)
▸ Jupyter Notebook (11 secoes documentadas)
▸ openpyxl (Excel 4 abas + 3 graficos)
▸ NumPy (Z-Score, outliers, estatisticas)
Data Quality
▸ Identificacao de duplicatas (2 metodos)
▸ Score de completude ponderado
▸ Analise de outliers (Z-Score)
▸ Curva ABC (classificacao Pareto)
▸ Materiais parados (analise temporal)
Negocio & MDM
▸ Calculo de ROI (R$ 18,2M/ano)
▸ Plano de acao 7/30/90 dias
▸ Business case com impacto financeiro
▸ Priorizacao por valor (Classe A)
▸ Governanca: sugestoes anti-duplicata

## Slide 9
MDM Analytics · Checkpoint Semana 1 · Projeto Master Data Owner
9 / 9
🚀 Semana 2 — O que vem a seguir
Dias 8 a 14 - Aprofundamento e novas analises
Dia 8
Analise SQL ·
Queries avancadas sobre os dados — JOINs, CTEs, Window Functions
Dia 9
Padronizacao ·
Detectar inconsistencias de texto (caixa, abreviacao, caracteres especiais)
Dia 10
Fornecedores ·
Analise TB_FORNECEDORES: CNPJs, lead time, cadastros inativos
Dia 11
Movimentacoes ·
Entradas/saidas, sazonalidade, itens parados por periodo
Dia 12
Acuracidade ·
Saldo sistema x fisico - calcular divergencias e impacto financeiro
Dia 13
Power BI (inicio) ·
Importar dados e criar primeira pagina do dashboard Power BI
Dia 14
Checkpoint Sem. 2 ·
Revisao semana 2 + ajustes + planejamento semana 3
PROGRESSO GERAL DO PROJETO
14,3% — 7 de 49 dias